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I. Wstęp

Strategia Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014 -2024 została uchwalona Uchwałą Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014 – 2024.  Dokument ten, chociaż uchwalony i zatwierdzony, nie jest dokumentem zamkniętym. Dotyczy bowiem szeroko rozumianego rozwoju gminy, a więc procesu dynamicznego. Zmiany zachodzące w gminie i jej otoczeniu, we wzajemnie powiązanych sferach: gospodarczej, społecznej, przyrodniczej i cywilizacyjnej, narzucają konieczność nieustannego monitorowania oraz weryfikacji postawionych celów oraz sposobów ich realizacji. Niezbędnych do tego informacji mają dostarczyć raporty z realizacji strategii, których zasadniczym zadaniem jest zobrazowanie stopnia realizacji celów przyjętych w strategii, a co za tym idzie zobrazowanie postępu gminy Krzęcin na drodze do realizacji przyjętej misji i wizji:
Wizja Gminy: Gmina Krzęcin gminą ludzi aktywnych, bezpieczną, przyjazna turystom  i mieszkańcom dzięki wykorzystaniu walorów przyrodniczych i historycznych.

Misja Gminy: Zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny w oparciu  o lokalne zasoby społeczne
 i materialne.

Niniejszy raport, obejmujący lata 20015-2017, jest pierwszym raportem z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014 - 2024. Zawarte w nim informacje mają ułatwić ocenę stopnia realizacji przyjętych w strategii celów, uświadomić istniejące wciąż problemy, zwrócić uwagę na konieczność aktualizacji i modyfikacji zapisów strategii oraz pobudzić do większej troski o działania na rzecz rozwoju naszej Gminy.
Raport został przygotowany w formie tabelarycznej o układzie analogicznym do zaprezentowanego w Strategii na lata 2014-2024. 
Autorzy raportu dziękują Wójtowi Gminy Krzęcin, Panu dr Bogdanowi Brzustowiczowi za pomoc i udostępnienie materiałów  wykorzystanych w opracowaniu.
II. ZADANIA ZREALIZOWANE W LATACH 2015 - 2017 r.

1. Wzmocnienie potencjału gospodarczego Gminy Krzęcin

1.1 Podniesienie poziomu lokalnej przedsiębiorczości inwestycyjnej

	Lp.
	Tytuł zadania
	Nazwa inwestycji
/projektu/
	Koszt całkowity (zł)


	Dofinansowanie
 (zł)
	Źródło

dofinansowania
	Uwagi

	1.
2.
	Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości. 
Promocja przedsiębiorczości.
	Utworzenie Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej
	
	
	
	Gmina Krzęcin złożyła w 2017r. wniosek do Stowarzyszenia Lider Pojezierza dla Projektu Grantowego - Centra Przedsiębiorczości Lokalnej

Na stronie internetowej Gminy www.krzecin.pl stworzono zakładkę pn. „strefa przedsiębiorcy” gdzie umieszczano informacje przydatne przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej m.in. tj.: jak rozwijać swój biznes; pomoc ze środków UE; wyszukiwarka dotacji; wsparcie dla mikro, małych i średnich firm oraz informacje promocyjne z terenu Gminy.

Na tej stronie oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach umieszczano  plakaty oraz wszelkie informacje dla przedsiębiorców otrzymywane np. z PUP, z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie; z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ze Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w Barlinku.    



	3.
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
	
	
	
	
	Gmina  w  latach 2015- 2017r. nie posiadała  terenów inwestycyjnych jak również środków finansowych na ich nabycie.



	4.
	Stworzenie systemu zachęt finansowych dla przedsiębiorców
	
	
	
	
	Do Gminy w latach 2015- 2017 nie wpłynęły wnioski np. o obniżenie wysokości podatku od nieruchomości. W uchwałach budżetowych zachęt np. dla nowopowstałych firm nie stworzono.



	5. 
	Promocja gospodarcza lokalnej przedsiębiorczości i posiadanych terenów inwestycyjnych
	
	
	
	
	1. Statuetka Przedsiębiorca Roku 

Choszczeński Oddział Północnej Izby Gospodarczej  Izba oraz Wójt Gminy Krzęcin uhonorowali przedsiębiorców z Gminy Krzęcin  wyróżniających  się efektywnością oraz determinacją w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

· Statuetkę za rok  2014 otrzymała firma 2x3 – JACEK KUZYNIN

· Statuetkę za rok  2015 otrzymała firma IgritPL – PAWEŁ ROSTKOWSKI 
· Statuetkę za rok  2016 otrzymała firma Green Plant - MACIEJ WAKUŁA

W latach 2015 - 2017 Gmina Krzęcin nie posiadała terenów inwestycyjnych


1.2 Podniesienie atrakcyjności turystycznej i sportowo-rekreacyjnej
	Lp.
	Tytuł zadania
	Nazwa inwestycji
/projektu/
	Koszt całkowity (zł)


	Dofinansowanie
 (zł)
	Źródło

dofinansowania
	Uwagi

	1. 
	Modernizacja istniejących obiektów sportowo - rekreacyjnych
	Podwyższenie piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym w Przybysławiu.
	6.550
	3.275
	Darowizna
	Sfinansowano w 50% ze środków pochodzących od darczyńcy, a pozostałą część ze środków Budżetu Gminy Krzęcin. 



	
	
	Przebudowa piłkochwytów przy ogrodzeniu zespołu rekreacyjno-sportowego w Chłopowie.


	36.900
	18.300
	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego„Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej“
	Udział gminy wyniósł 18.600 zł.

	
	
	Oświetlenie zespołów rekreacyjno-sportowych w Kaszewie i Granowie.


	52.000
	15.000
	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego„Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej“
	Udział gminy wyniósł 37.000 zł.

	2.
	Inne działania podnoszące atrakcyjność  turystyczną i sportowo-rekreacyjną miejscowości Gminy Krzęcin dla przyszłych inwestorów w branży np. agroturystyki
	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.
	89.957
	89.957
	Dotacja bezzwrotna udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
	W ramach akcji usunięto z terenu Gminy Krzęcin 188,7 ton azbestu i wyrobów zawierających azbest, a przystąpiło do niej 82 mieszkańców Gminy Krzęcin.

	
	
	Zabezpieczenie i rekultywacja składowiska odpadów w Objezierzu.
	90.132
	41.054
	Dotacja bezzwrotna udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
	Udział gminy wyniósł 49.078 zł.

	
	
	Remont i doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie, w tym m.in. remont sali komputerowej, renowacja podłogi, zakup oświetlenia scenicznego, wymiana drzwi wejściowych i wymiana okien i rynien, zakup 120 krzeseł.
	50.658
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin, w tym w zakresie dotacji podmiotowej dla GCK - 16.560 zł, a w l. 2016-2017 z Funduszu Sołeckiego - 34.638 zł.

	
	
	Doposażenie i remont placu zabaw przy ul. Wesołej w Granowie.
	16.481
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin

w ramach Funduszu Sołeckiego.



	
	
	Remont i doposażenie placu zabaw w Nowym Klukomiu.
	14.000
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego.



	
	
	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Granowie, m.in. zakup sprzętu AGD.
	7.200
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego.

	
	
	Wykonanie placu z  polbruku i zadaszenia nad wejściem do Klubu Kultury w Żeńsku.
	18.000
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin.

	
	
	Wykonanie placu zabaw w Przybysławiu.
	16.079
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego.



	
	
	Wykonanie placu zabaw w Żeńsku.
	20.050 
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego.



	
	
	Wykonanie drogi dojazdowej do Jeziora w Żeńsku.
	11.562
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin.



	
	
	Wykonanie parkingu przy cmentarzu komunalnym w Krzęcinie.


	9.775
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin.

	
	
	Budowa placu zabaw, w tym opracowanie dokumentacji w Mielęcinie.
	17.098
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin

w ramach Funduszu Sołeckiego.



	
	
	Wykonanie placu zabaw w Rakowie.
	16.098
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin

w ramach Funduszu Sołeckiego.



	
	
	Wykonanie zaplecza socjalno-kuchennego oraz remont i doposażenie Klubu Kultury w Mielęcinie (naprawa dachu, wymiana rynien, rur spustowych i okien oraz wykonanie elewacji).
	64.929
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin w zakresie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury w 2016 r. – 49.219 zł (prace remontowe) oraz z Funduszu Sołeckiego w l. 2016-2017 – 15.710 zł (doposażenie klubu, zakup sprzętu AGD oraz naprawę ogrodzenia).

	
	
	Adaptacja pomieszczenia na zaplecze kuchenno-socjalne w Klubie Kultury w Żeńsku. 
	10.065
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego.

	
	
	Remont i doposażenie placu zabaw w Nowym Klukomiu.


	14.000
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin 

	
	
	Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem, zakup i montaż sprzętu siłowni zewnętrznej  w obrębie zespołu rekreacyjno-sportowego Kaszewie.
	30.703
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin

w ramach Funduszu Sołeckiego.



	3.
	Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz oświetlenia ulicznego w gminie
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE.
	3.179.550
	2.691.012
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
	Udział gminy wynosi 488.538 zł.

	
	
	Poprawa jakości oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzęcin.
	332.100
	-
	-
	Powstało 25 nowych punktów oświetleniowych i 10 opraw typu LED. Nowe punkty zamontowano w Chłopowie, Sowińcu, Słoicach, Pluskocinie, Żeńsku, Granowie, Krzęcinie, Prokolnie i Sobolewie. Koszt inwestycji sfinansowany przez wykonawcę, tj. firmę ENEA, a spłata przez gminę następuje w miesięcznych ratach.


2. Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców Gminy Krzęcin

2.1 Modernizacja infrastruktury technicznej i poprawa jakości środowiska
	Lp.
	Tytuł zadania
	Nazwa inwestycji
/projektu/
	Koszt całkowity (zł)


	Dofinansowanie
 (zł)
	Źródło

dofinansowania
	Uwagi

	1.


	Budowa i modernizacja dróg i chodników


	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2231Z Słonice-Objezierze wraz ze skrzyżowaniem drogi Nr 2212Z.


	1.881.070
	940.535

564.321
	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na l. 2012-2015

Powiat Choszczeński
	Zrealizowano w partnerstwie z powiatem, (udział gminy w wysokości 376.214 zł został rozliczony w grudniu 2014 r.).

	
	
	Budowa chodników w pasie drogi powiatowej Nr 2229Z w Nowym Klukomiu.


	240.000
	108.000
	Powiat Choszczeński
	Zrealizowano w partnerstwie z powiatem, udział gminy wyniósł 132.000 zł, w tym kwota 4.551 zł w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

	
	
	Przebudowa i remont ulicy Jeziornej w Krzęcinie.
	293.754
	146.000
	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na l. 2012-2015
	Udział gminy wyniósł 147.754 zł.

	
	
	Naprawa odcinka warstwy powierzchniowej na ulicy Niepodległości w Krzęcinie, uszkodzonej podczas budowy kanalizacji.
	50.430
	-
	-
	Sfinansowano ze środków pozyskanych z gwarancji ubezpieczeniowej w związku z nie wywiązaniem się z tego zadania przez wykonawcę.

	
	
	Budowa zatoczki autobusowej w Objezierzu.
	77.583
	-
	-
	Sfinansowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin, w tym 33.574 zł to środki Funduszu Sołeckiego przeznaczone na wykonanie dokumentacji i realizację zadania.


	
	
	Budowa chodnika w Rakowie w pasie drogi powiatowej.
	37.000
	29.600
	Powiat Choszczeński
	Zrealizowano w partnerstwie z powiatem, udział gminy wyniósł 7.400 zł.

	
	
	Remont drogi gminnej Nr 680009Z do miejscowości Sobieradz.


	579.430
	273.545
	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
	Udział gminy wyniósł 305.885 zł.

	
	
	Budowa chodników w Rakowie przy drodze gminnej Nr 665032Z (w kierunku cmentarza).


	191.435
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin, w tym 17.799 zł to środki Funduszu Sołeckiego przeznaczone w 2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

	
	
	Remont drogi gminnej Żeńsko-Wężnik.


	44.920
	40.000
	Nadleśnictwo Choszczno
	Zrealizowano w partnerstwie z Nadleśnictwem Choszczno, udział gminy wyniósł 4.920 zł.


	
	
	Wykonanie zatoczki autobusowej w Słonicach.
	9.000
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego.



	3.
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz jej rozbudowa
	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzęcin – kolonie: Sobolewo, Sierosławiec i Boguszyce.

	197.844
	96.712
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
	Udział gminy wyniósł 101.132 zł.

	
	
	Wykonanie nowej instalacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Krzęcinie.
	53.568
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin.

	
	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo.


	2.456.000
	1.562.505
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

	Udział gminy wynosi 893.495 zł.

	
	
	Prace melioracyjne związane z udrożnieniem odpływów stawów wiejskich w Żeńsku.


	6.580
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin




2.2 Kształtowanie funkcjonalnej, bezpiecznej i estetycznej przestrzeni publicznej podnoszącej jakość życia

	Lp.
	Tytuł zadania
	Nazwa inwestycji
/projektu/
	Koszt całkowity (zł)


	Dofinansowanie
 (zł)
	Źródło

dofinansowania
	Uwagi

	1.
	Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej
	Remont i doposażenie Klubu Kultury w Przybysławiu.
	3.544
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego.



	2.
	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych i realizacja programu rewitalizacji

	Projekt rewitalizacyjny w Mielęcinie NASZA PRZESTRZEŃ- ŻYJ SPORTOWO, KOLOROWO w ramach tzw. Małych Inicjatyw Lokalnych.
	20.000
	20.000
	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
	W ramach projektu wykonano plac zabaw i zagospodarowano teren wokół Klubu Kultury w Mielęcinie oraz zorganizowano festyn integracyjny.

	
	
	Projekt rewitalizacyjny w Granowie IDZIE DO NAS JESIEŃ KOLOROWA w ramach tzw. Małych Inicjatyw Lokalnych.
	13.000
	13.000
	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
	W ramach projektu rozbudowano plac zabaw  na ul. Wesołej w Granowie oraz zorganizowano festyn integracyjny.

	
	
	Projekt rewitalizacyjny w Chłopowie A MNIE JEST SZKODA LATA, ALE KOCHAM JESIEŃ w ramach tzw. Małych Inicjatyw Lokalnych.
	14.000
	14.000
	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
	W ramach projektu wybudowano 2 drewniane altany rekreacyjne na plaży przy ul. Wodnej w Chłopowie oraz zorganizowano festyn integracyjny.

	
	
	Projekt rewitalizacyjny w Krzęcinie W ANDRZEJKOWYM NASTROJU w ramach tzw. Małych Inicjatyw Lokalnych.

	13.000
	13.000
	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
	W ramach projektu rozbudowano siłownię zewnętrzną przy placu zabaw na ul. Tylnej w Krzęcinie oraz zorganizowano festyn integracyjny.

	
	
	Projekt rewitalizacyjny w Kaszewie RAZEM DLA SIEBIE w ramach tzw. Małych Inicjatyw Lokalnych.
	20.000
	20.000
	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
	W ramach projektu wykonano w obrębie zespołu rekreacyjno-sportowego w Kaszewie miejsce służące integracji i rekreacji mieszkańców, składające się z elemntów siłowni zewnętrznej oraz zorganizowano festyn integracyjny.


2.3 Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego

	Lp.
	Tytuł zadania
	Nazwa inwestycji
/projektu/
	Koszt całkowity (zł)


	Dofinansowanie
 (zł)
	Źródło

dofinansowania
	Uwagi

	1.
	Opracowanie i wdrożenie planów i działań dotyczących rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego
	Doposażenie księgozbioru Biblioteki Szkolnej w SP Krzęcin.
	15.000
	15.000
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
	

	
	
	Projekt „Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń“.


	966.677
	866.537
	Europejski Fundusz Społeczny
	W ramach projektu zaplanowano środki na organizację zajęć pozalekcyjnych i doposażenie klasopracowni w SP Krzęcin, wkład własny gminy w wysokości 100.140 zł ma charakter niepieniężny (rzeczowy).



	
	
	Projekt „Aktywna tablica“.
	17.500
	14.000
	Wojewoda Zachodniopomorski


	W ramach projektu zakupiono interaktywny monitor dla Szkoły Podstawowej w Krzęcinie.

	2.
	Działania nakierowane na rozwój usług dla osób starszych oraz niepełnosprawnych
	Powołanie przy Stowarzyszeniu „Razem dla Gminy Krzęcin” Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
	
	
	
	

	
	
	Doposażenie szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami niepełnosprawnymi.


	14.331
	11.000

3.331
	Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wojewoda Zachodniopomorski
	Dotacja w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego

	
	
	Powołanie Rzecznika Osób Starszych.
	
	
	
	

	
	
	Dostosowanie pomieszczeń dla osób  niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzęcinie.
	9.993
	9.993
	Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego
	-

	3.
	Wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz organizacji pozarządowych na terenie Gminy Krzęcin

	ROK 2015

	
	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
	79.600,00
	
	Budżet Gminy Krzęcin
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego:

a)przekazano dotacje celowe z budżetu dla klubów sportowych

b) dla Polskiego Związku Wędkarskiego (600,00 zł) 

	
	
	ROK 2016

	
	
	Zadanie: „Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach”.

Zadanie: „Organizacja czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć, warsztatów i spotkań”:


	88.750,00
	
	Budżet Gminy Krzęcin
	Dofinansowano:

a)   Uczniowski Klub Sportowy “Ina” Krzęcin z siedzibą w Krzęcinie - w wysokości 1.250,00 zł;

b)   Klub Sportowy “Orzeł” z siedzibą w Żeńsku – w
wysokości 12.000,00 zł;

c)  Ludowy Zespół Sportowy “Sokół” z siedzibą w Granowie - w wysokości 16.000,00 zł;

d)  Gminny Klub Sportowy “Klon” z siedzibą   -  w wysokości 31.000,00 zł;

e)  Klub Sportowy “Gryf” z siedzibą w Objezierzu - w wysokości 17.000,00 zł.

 
Dofinansowano:

a)   Stowarzyszenie Klub Seniora „Granowiacy” z siedzibą - w wysokości 2.500,00 zł;

b)   Fundację Wspierania Kultury „NOC POETÓW” z siedzibą w Reczu - w wysokości 3.000,00 zł;

c) Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z siedzibą w Chłopowie - w wysokości 2.000,00 zł;

d)  Ochotniczą Straż Pożarną z siedzibą w Krzęcinie - w wysokości 2.500,00 zł.

Zadanie: Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia…”

Dofinansowano PZW 1.500,00zł


	
	
	ROK 2017

	
	
	Zadania:„Organizacja czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym oraz upowszechnianie wiedzy i jej praktycznego stosowania wśród osób starszych” oraz „Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach”.
	88.000


	
	Budżet Gminy


	 Dofinansowano: 
a)    Stowarzyszenie Razem dla Gminy Krzęcin z siedzibą w Krzęcinie  -  dotacja w wysokości 4.000,00 zł;
b)    Ochotnicza Straż Pożarna Krzęcin z siedzibą w Krzęcinie – dotacja w wysokości 2.000,00 zł;
c) Stowarzyszenie Aktywny Senior Chłopowo z siedzibą w Chłopowie -  dotacja w wysokości 2.000,00 zł;

Dofinansowano: 

a)   Uczniowski Klub Sportowy „Ina” Krzęcin z siedzibą w Krzęcinie - 
w wysokości 3.000,00 zł;

b)   Gminny Klub Sportowy „KLON” Krzęcin z siedzibą w Krzęcinie - 
w wysokości 31.000,00 zł;

c) Klub Sportowy „Gryf” Objezierze z siedzibą w Objezierzu - 
w wysokości 14.500,00 zł;

d)  Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Granowo z siedzibą w Granowie -
 w wysokości 14.400,00 zł;

e) Klub Sportowy „Orzeł” Żeńsko z siedzibą w Żeńsku - w wysokości 10.600,00 zł.

2) Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin:

a)  Koło Polskiego Związku Wędkarskiego  - w wysokości 1.500,00 zł.


	
	
	Zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego MAN wraz z doposażeniem dla krzęcińskiej jednostki OSP.

	815.673
	565.549

73.526
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie


	Udział gminy wyniósł 176.425 zł.


	
	
	Doposażenie jednostki OSP w Chłopowie.

	11.690
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego.



	
	
	Doposażenie jednostki OSP w Granowie.
	5.000
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego.



	
	
	Doposażenie jednostki OSP w Żeńsku.
	8.000
	-
	-
	Zrealizowano ze środków Budżetu Gminy Krzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego.

	
	
	Doposażenie jednostki OSP Krzęcin (hełmy, obuwie, rękawice, ubrania ochronnych).
	33.000
	26.989
	Zarząd Wojewódzkiego Związku OSP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy Fundusz Ubezpieczeń
	Środki z Budżetu Gminy Krzęcin w wysokości 6.011 zł, a wkład własny jednostki OSP – 480 zł.


PODSUMOWANIE

W latach 2015-2017 Gmina Krzęcin podejmowała działania mające na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na jej terenie. Gmina posiada dokumenty strategiczne i planistyczne mające wpływ na obszar przedsiębiorczości. Gmina Krzęcin wykorzystuje swoją stronę internetową (htpps:// www. krzecin.pl) do zamieszczania informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania inwestycyjne mogące pośrednio służyć poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej lub podnoszeniu ich atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów tj. modernizacja i przebudowa dróg, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Gmina posiada obecnie 56,7 km dróg gminnych głównie o nawierzchni gruntowej. Przez teren gminy przebiega 72 km dróg powiatowych oraz ok 3 km drogi wojewódzkiej. Przez jej teren biegnie również około 9 km magistrali kolejowej, ze stacją kolejową w miejscowości Słonice.

W gminie Krzęcin współczynnik jej zwodociągowania wynosi (ok 30,1 km wodociągu),  a długość kanalizacji to 21,5 km.

Gmina w latach 2015-2017 nie posiadała nieruchomości pod wynajem, w tym hal magazynowych, placów itp. Dysponowała jedynie nieruchomością niezabudowaną po byłej szkole w Chłopowie i budynkiem po byłej świetlicy w Żeńsku. Gmina Krzęcin do czasu sporządzania sprawozdania sprzedała budynek w Żeńsku osobie prywatnej a podejmowane działania celem sprzedaży budynku poszkolnego nie przyniosły rezultatu.

Przyjęte w strategii dwa zadania: stworzenie inkubatora przedsiębiorczości, oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w latach 2015 -2017 nie były realizowane, jednak Gmina Krzęcin złożyła w 2017r. wniosek do Stowarzyszenia Lider Pojezierza dla Projektu Grantowego - Centra Przedsiębiorczości Lokalnej. Gmina w tym okresie nie posiadała terenów inwestycyjnych jak i środków finansowych na ich nabycie. Sądzimy, że podobna sytuacja nastąpi w latach 2018-2023 obowiązywania strategii. Wnioskujemy o wykreślenie tych dwóch zadań ze strategii jako niemożliwych do zrealizowania w okresie jej obowiązywania. Zdaniem komisji są to zadania zbyt ambitne i stojące w oderwaniu od realnych możliwości Gminy.

W latach objętych kontrolą Gmina nie powołała i nie współuczestniczyła w powołaniu instytucji otoczenia biznesu, np. funduszu poręczeń kredytowych lub funduszu pożyczkowego. Gmina Krzęcin nie przygotowała również oferty wsparcia dla początkujących przedsiębiorców w postaci bezzwrotnych pożyczek lub bezpłatnego użyczania lokali. Trzeba tu dodać, że Gmina Krzęcin nie była również zobowiązana do podejmowania takich działań, a ich ewentualne podjęcie obniżyłoby dochody Gminy.
W okresie sprawozdawczym, w latach 2014-2017,  Gmina sprzedała  - wiodącej w gminie firmie 2x3 S.A. w Krzęcinie dwie gminne nieruchomości gruntowe: 

– działkę o powierzchni 0,8900 ha na zasadach ogólnych w trybie nieograniczonego przetargu ustnego (wartość transakcji 34.350 zł), 

– działkę o powierzchni 0,4700 ha – ww. firmie będącej użytkownikiem wieczystym tej działki w trybie bezprzetargowym [art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.). W wyniku dokonanych uzgodnień ustalono cenę brutto w kwocie 10.003,72 zł. Cena nabycia – zgodnie z §2 protokołu uzgodnień – ustalona w kwocie 19.129 zł została pomniejszona o wartość prawa użytkowania w kwocie 11.565 zł. Kwota 7.564 zł pozostała do zapłaty została powiększona o podatek VAT i koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży (odpowiednio 1.739,72 i 700 zł).

W Gminie Krzęcin w latach 2015-2017 nie realizowano zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, ani też nie stosowano ulg podatkowych dla przedsiębiorców, tym np. preferencyjnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, preferencyjnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych, czy ulg dla nowych przedsiębiorstw.

Analiza wskaźników i danych dotyczących rozwoju gospodarczego gminy za lata obowiązywania strategii wykazuje m. innymi, że gmina rozwija się: 

· Poziom bezrobocia zmniejszył się z 15,2% w roku 2013 do 9,5% w roku 2016,

· Dochody własne Gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca zwiększyły się z 1,8 tys. zł w roku 2013 do 1,9 tys. zł w roku 2016.

· Liczba przedsiębiorców z terenu gminy w roku:

- 2013 wynosił 206, z tego 158 osób fizycznych i 48 osób prawnych,   

- 2016 wynosiła 204, z tego – odpowiednio – 148 i 56,

- 2017 (I półrocze) wynosiła 207, z tego 147 i 57.
Barierą inwestycyjną naszej gminy  jest niemożność wspierania się kredytami przy składaniu wniosków o środki unijne, gdyż mamy za wysokie zadłużenie. Wynosi ono 6 979 661zł ( dane za III kwartał 2017r.).
 Zadłużenie na mieszkańca (wg danych ze sprawozdań z wykonania budżetów JST po 3 kw. 2017 r. oraz na podstawie danych GUS o liczbie ludności na koniec 2016 r.) wynosi 1844zł, co powoduje, że zajmujemy 190 pozycję w rankingu najbardziej zadłużonych gmin na mieszkańca (w Polsce istnieje 2478 gmin). 
Zadłużenie gminy  w 2014 roku wynosiło 44,41%  jej dochodów. W latach 2015-2017 gmina musiała wspierać się kredytami, ale były one zaciągane jedynie na spłatę wcześniejszych zobowiązań.
W ocenie zespołu wyodrębniony w naszej Gminie w 2016r. Fundusz sołecki, mimo krótkiej historii, stał się jednym z najistotniejszych instrumentów służących do rozwoju naszych miejscowości. Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Ważnym jest również to, że to oni sami decydowali o tym na co przeznaczą swoje pieniądze.  

Zespół z wielką uwagą i nadzieją śledził również rozpoczęcie w 2017r. działań rewitalizacyjnych w Gminie Krzęcin. W 2017r. wykonano:
· Zagospodarowanie terenu poprzez umiejscowienie 2 altan ogrodowych na plaży przy ulicy Wodnej w Chłopowie. 

· Modernizację zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kaszewo poprzez budowę oświetlenia solarnego boiska wielofunkcyjnego.

· Modernizację zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kaszewo poprzez budowę siłowni zewnętrznej przy boisku wielofunkcyjnym.

· Modernizacje placu zabaw w miejscowości Mielęcin poprzez jego rozbudowę o nowe elementy malej infrastruktury.

· Modernizację placu zabaw w miejscowości Granowo poprzez jego rozbudowę o nowe elementy małej infrastruktury.

· Modernizację zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Krzęcin poprzez budowę siłowni zewnętrznej przy boisku wielofunkcyjnym.

W Gminie Krzęcin w 2017r. opracowano projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy. Zdaniem Zespołu projekty tam zapisane powinno się uwzględnić w Strategii przy okazji jej ewaluacji w 2018 roku. Są to:

	Lp.
	Miejscowość
	Nazwa projektu

	1.
	Mielęcin
	1) Przebudowa i modernizacja pałacu w Mielęcinie wraz z zespołem folwarcznym oraz parkiem dworskim.
2) Remont klubu kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie klubu poprzez budowę ogrodzenia, placu zabaw, siłowni zewnętrznej i oświetlenia.

3) Poprawa jakości drogi gminnej Mielęcin – Granowo poprzez remont i przebudowę nawierzchni.

	2.
	Krzęcin
	1) Zagospodarowanie terenów przy amfiteatrze oraz nad Jeziorem Krzęcińskim wraz z przebudową drogi gminnej poprzez: budowę ścieżki spacerowej, trasy rowerowej i oświetlenia w kierunku plaży, oraz rewitalizację parku podworskiego z budową infrastrukturą turystyki aktywnej.
2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości od   ul. Mieszka I poprzez ul. Pocztową aż po ul. Niepodległości wraz z modernizacją nawierzchni jezdni, budową chodników, parkingu, elementów małej architektury oraz oświetleniem.

3) Przebudowa ulicy Ogrodowej, Pocztowej i Szkolnej w Krzęcinie wraz z ciągami chodnikowymi.

4) Przebudowa ulic: Kwiatowej, Miodowej, Spokojnej i Piaskowej w Krzęcinie wraz z ciągami chodnikowymi oraz oznakowaniem w celu poprawy bezpieczeństwa. 

5) Zagospodarowanie terenu wokół Środowiskowego Domu Samopomocy.

6) Przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Kultury i utworzenie Centrum Aktywizacji Społeczności Lokalnej 

	3.
	Przybysław
	1) Adaptacja górnej kondygnacji budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby mieszkań socjalnych.
2) Zagospodarowanie terenu przy zespole rekreacyjno-sportowym oraz przy placu zabaw poprzez utworzenie ogólnodostępnego placu aktywnego wypoczynku.

3) Przebudowa i modernizacja pałacu w Przybysławiu wraz z zespołem folwarcznym oraz parkiem dworskim.

	4.
	Chłopowo
	1) Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Chłopowie wraz z budową pomostu i elementów małej architektury
2) Remont i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

3) Budowa ścieżki rowerowo- spacerowej i edukacyjnej na odcinku Chłopowo - Objezierze

	5.
	Kaszewo
	1) Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
2) Poprawa bezpieczeństwa poprzez remont chodników oraz oświetlenie  i oznakowanie jezdni na drodze wojewódzkiej biegnącej przez miejscowość. 


W ocenie Zespołu, Gmina Krzęcin realizując Strategię rozwoju Gminy w latach 2015- 2017 prawidłowo podejmowała inwestycje poprawiające jej infrastrukturę oraz tworzyła warunki do rozwoju Gminy. W tym okresie, mimo skromnych środków, ale poprzez umiejętne ich wykorzystanie, znacznie poprawiono infrastrukturę w Gminie i polepszono warunki życia mieszkańców we wszystkich miejscowościach Gminy.  
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