WZÓR UMOWY R IFS.LECENIE                  


































































































zawarta w dniu ……………….. r. pomiędzy
Gminą Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, NIP 5941528641 zwaną dalej w treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy dr Bogdana Wojciecha Brzustowicza, 
przy kontrasygnacie mgr Joanny Witkowskiej – Skarbnika Gminy
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”,
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie projektu pn. „Budowa Remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie” jako inwestycji realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, została zawarta umowa o następującej treści:
§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności - sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego o nazwie: „Budowa Remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie” (ul. ………………… w Krzęcinie, na działce nr ………………. ) zwanej w dalszej części umowy „Inwestycją”. 
2. Wykonawcą robót będzie …………………………., zgodnie z zawartą umową nr ……… z dnia ………………… r. Termin  rozpoczęcia  robót  ustalony  został  na ........................................ r., a  ich       zakończenie  na ...............................................  r.

3. W zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania wobec Wykonawcy robót budowlanych ww. zadania inwestycyjnego w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.

4. W realizacji zadania, Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie materiały niezbędne do pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego, a w szczególności:

1) dokumentację techniczną,

2) kopie umów dotyczących wykonawstwa robót budowlanych i instalacyjnych,

3) zapewni dostęp do placu objętego pracami.

§2
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń/lub dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiada/ lub te osoby posiadają aktywny wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na potwierdzenie czego przedstawia kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na czas od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru końcowego inwestycji, której planowany termin zakreślono do dnia 30.04.2024 r.
2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy. Zmiany uzależnione będą od postępów robót budowlanych zadania inwestycyjnego określonego w § 1 umowy.

§4

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), a w szczególności:

a) wykonywania powierzonych czynności sumiennie i fachowo, czuwając w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją inwestycji;

b) reprezentowania interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o wykonanie robót budowlanych;

c) w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiającego o dokonanie zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej;

d) pełnego nadzoru nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi wszystkich branż;

e) kontroli jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami i normami;

f) akceptacji materiałów budowlanych i urządzeń;

g) zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

h) kontroli zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i innymi dokumentami;

i) rozstrzygania w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót;

j) sporządzania protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienia potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowania do Zamawiającego o ich wykonanie;

k) sprawdzania wykonania robót zanikowych;

l) uczestnictwa w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń;

m) uczestnictwa w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiającego,

n) przygotowania w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych z rozpoczęciem robót, odbiorem końcowym oraz złożenia zawiadomienia o zakończeniu;

o) potwierdzania gotowości do odbioru robót;

p) uczestnictwa w czynnościach odbioru robót i przekazania ich do użytku;

q) żądania od kierownika robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem budowlanym;

r) kontroli terminowości wykonywania robót i każdorazowego powiadamiania Zamawiającego o ewentualnym zagrożeniu terminowego wykonania robót;

s) zawiadamiania Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Pobytu na placu budowy minimum 3 x w tygodniu; 

2) Sprawdzenia zgłoszonych do odbioru robót w ciągu 1 dnia;
3) Reakcji w sprawach pilnych dla Zamawiającego – przyjazd na budowę po wezwaniu telefonicznym lub mail w ciągu 3 godzin.

§5
Wykonawca ma prawo do:

1) wydawania kierownikowi budowy potwierdzonych wpisem do dziennika budowy poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, a także wykonania prób badań 
i przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót oraz dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;
2) żądania od kierownika budowy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w razie, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać jakieś zagrożenie.
§6
1. W przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji zaszłaby konieczność wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych, prac dodatkowych nie objętych umową, Wykonawca nie może sam decydować o ich wykonaniu.
2. O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego.
3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią Wykonawca jest upoważniony do zlecenia Wykonawcy robót budowlanych realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu 
w dzienniku budowy.
4. Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach, o których mowa w ust. 3.

§7
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………………………………………………………………………………………………………….
2. Kwota, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty dojazdu na plac budowy i nie będzie podlegać waloryzacji. 

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawionej faktury po zakończeniu inwestycji i bezusterkowym odbiorze końcowym robót. 
4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na konto Wykonawcy zgodne z tzw. „białą listą podatników VAT”, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

5. Za dzień płatności wynagrodzenia strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§8
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy,
wymagać będą formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.


§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie:

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do odstąpienia od Umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ustępów poniżej. 

5. Za istotne naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę rozumie się w szczególności:

a) naruszenie postanowień zawartych w § 1 i 4 Umowy gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów przedstawiciela Zamawiającego, a więc takich, których realizacji Zamawiający ma prawo oczekiwać w rozsądnym czasie dla należytego wykonania Umowy, 
b) gdy Wykonawca narusza inne postanowienia Umowy, w tym wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z Umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

6. O istotnym naruszeniu postanowień Umowy przez Wykonawcę Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, przy czym w piśmie wyznaczony będzie przez Zamawiającego rozsądny termin naprawy negatywnych działań Wykonawcy stanowiących istotne naruszenie postanowień Umowy. 

7. W przypadku przerwania prac z winy leżącej po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo żądać pokrycia poniesionych w związku z realizacją Umowy kosztów, proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac. W takim przypadku Wykonawca w przeciągu 7 dni przekaże Zamawiającemu raport z zaawansowania prac oraz wszelkie materiały, jakie zostały już opracowane w ramach Umowy.

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminom realizacji Umowy w przypadku, gdy uchybienie takie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

§ 10
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a) za rozwiązanie umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 
w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto;

b) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy - w wysokości 500 zł za każde tego rodzaju zdarzenie;

c) w przypadku zaistnienia opóźnień w wykonywaniu zadań wskazanych w § 4 umowy- w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych ustawy – Kodeks cywilny odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych. 

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo budowlane.

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.
WYKONAWCA:





ZAMAWIAJĄCY:

