Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wewnętrznego Nr2/2016
Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 22 stycznia 2016 r.

Przydział zadań związanych z realizacją Budżetu Gminy Krzęcin na rok 2016 - inwestycje i remonty
	Lp.
	Nazwa/rodzaj zadania
	Koszt zadania (zł)
	Środki własne (zł)
	Źródło dofinansowania
	Osoba

Odpowiedzialna
	Termin realizacji

	1.
	Modernizacja drogi gminnej Nr 680008Z do Sobieradza.

	815.000

	407.233

	Program Rozwoju Gminnej

 i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2014-2020
lub

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Zdzisław

Szymanowski
	31.12.2016

	2.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo - I etap.
	1.347.202
	416.209
	Regionalny Program Operacyjny
lub
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


	Zdzisław

Szymanowski
	31.12.2016

	3.
	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Krzęcin-kolonie: Sobolewo-Boguszyce-Sierosławiec.

	262.000
	42.000
	Regionalny Program Operacyjny
	Zdzisław

Szymanowski
	31.12.2016

	4.
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Krzęcinie.

	2.205.024
	100.000
	Regionalny Program Operacyjny
	Monika

Saganowska

Honorata

Kłosek
	31.12.2016

	5.
	Zakup wozu strażackiego ratowniczo-gaśniczego
	900.000
	150.129
	 Regionalny Program Operacyjny
	Ryszard
Kośmider
	31.12.2016

	6.
	Modernizacja drogi gminnej przy ul. Ogrodowej w Krzęcinie (przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

	5.000

	5.000

	-
	Zdzisław

Szymanowski
	31.12.2016

	7.
	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim poprzez budowę ścieżki rowerowej i trasy spacerowej oraz kontynuację zagospodarowania przy amfiteatrze w Krzęcinie (przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).
	20.000
	20.000
	-
	Zdzisław

Szymanowski
	31.08.2016

	8.
	Opracowanie 

Planu Rewitalizacji 

Gminy Krzęcin.
	5.000
	5.000
	-
	Monika

Saganowska
	31.12.2016

	9.
	Przystąpienie do i realizacja II etapu akcji usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krzęcin.
	ok. 50.000
	-
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
	Monika

Saganowska
	31.12.2016

	10.
	Badania monitoringowe

na wysypisku w Objezierzu.
	7.500
	7.500
	-
	Monika

Saganowska
	31.12.2016

	11.
	Remont gminnych dróg żużlowych oraz zimowe utrzymanie dróg.
	55.000
	55.000
	-
	Zdzisław

Szymanowski
	31.08.2016

	12.
	Remont odcinka sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ul. Kwiatowej w Krzęcinie (przygotowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej).
	5.000
	5.000
	-
	Janusz 

Suchorski
	31.12.2016


	13.

	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne 

na I piętrze Klubu Kultury 

w Przybysławiu (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).
	18.000
	18.000
	-
	Zdzisław
Szymanowski
	30.06.2016

	14.
	Budowa chodników 

w Nowym Klukomiu

 (prace dodatkowe).
	29.335
	29.335
	-
	Zdzisław
Szymanowski
	30.06.2016

	15.
	Zadania w ramach funduszu sołeckiego, w tym wydatki remontowo -inwestycyjne.
	219.350
	219.350
	-
	Patrycja

Grześkiewicz

Paulina

Wolańska
	31.12.2016


