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zawarta w dniu ……...2023 r. pomiędzy
Gminą Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, NIP 5941528641 zwaną dalej w treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy dr Bogdana Wojciecha Brzustowicza, 
przy kontrasygnacie mgr Joanny Witkowskiej – Skarbnika Gminy
a  
…………………………………., NIP: ………………………, REGON: …………………………., reprezentowaną………………………………………………, zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”,
W wyniku wyboru oferty w postępowaniu udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeńsko” jako inwestycji realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, została zawarta umowa o następującej treści:
§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności - sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeńsko” zwanej w dalszej części umowy „Inwestycją”, której zakres określony jest w dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu Zamawiającego. 
2. Wykonawcą robót będzie ………………………………………., zgodnie z zawartą umową nr ….. z dnia …………….. Termin  rozpoczęcia  robót  ustalony  został  na ……………………. r., a  ich       zakończenie  na 31.07.2024 r.

3. W zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania wobec Wykonawcy robót budowlanych ww. zadania inwestycyjnego w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.

4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie materiały niezbędne do pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego, a w szczególności:

1) dokumentację techniczną,

2) kopie umów dotyczących wykonawstwa robót budowlanych i instalacyjnych – niezwłocznie po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu z nimi umów,

3) zapewni dostęp do placu objętego pracami.

§2
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń/lub dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiada/ lub te osoby posiadają aktywny wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zaś kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych stanowią załączniki do niniejszej umowy. 
§3
1. Umowa zostaje zawarta na czas od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru końcowego inwestycji, której planowany termin zakreślono do dnia 31.07.2029 r.
2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy. Zmiany uzależnione będą od postępów robót budowlanych zadania inwestycyjnego określonego w § 1 umowy.

§4

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), a w szczególności:

1) wykonywanie powierzonych czynności sumiennie i fachowo, czuwając w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją inwestycji,

2) pełnienie stałego Nadzoru Inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi umową na roboty budowlane i kontroli nad wykonywanymi pracami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane, specyfikacji technicznych, warunków zawartych umów przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy, aż do odbioru ostatecznego i gwarancyjnego łącznie z uczestniczeniem w odbiorach i przeglądach;

3) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o wykonanie robót budowlanych;

4) w razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiającego o dokonanie zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej;

5) pełny nadzór nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi;

6) kontrola jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami;

7) zatwierdzanie materiałów budowlanych, urządzeń i dostaw przewidzianych do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp. w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce;

8) zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

9) wydawanie poleceń Wykonawcy robót odnośnie wykonania badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, 

10) kontrola zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i innymi dokumentami;

11) rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót;

12) sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie;

13) sprawdzanie wykonania robót zanikowych;

14) uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych;

15) uczestnictwo w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiającego,

16) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji,

17) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych z rozpoczęciem robót, odbiorem końcowym oraz złożeniem zawiadomienia o zakończeniu;

18) potwierdzanie gotowości do odbioru robót;

19) uczestnictwo w czynnościach odbioru robót i przekazania ich do użytku;

20) żądanie od kierownika robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła spowodować niezgodność z projektem budowlanym;

21) kontrola terminowości wykonywania robót i każdorazowe powiadamianie Zamawiającego o ewentualnym zagrożeniu terminowego wykonania robót;

22) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach;

23) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w bieżących przeglądach gwarancyjnych polegających na corocznej ocenie stanu technicznego jakości robót w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót, zakończonych spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie oraz uczestniczenie w końcowym odbiorze gwarancyjnym polegającym na ocenie stanu technicznego jakości robót dokonanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w obecności Wykonawcy robót dokonanym przed upływem okresu gwarancji i zakończonym spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Pobytu na placu budowy minimum 3 x w tygodniu; 

2) Sprawdzenia zgłoszonych do odbioru robót w ciągu 1 dnia;
3) Reakcji w sprawach pilnych dla Zamawiającego – przyjazd na budowę po wezwaniu telefonicznym lub mail w ciągu 3 godzin.

§5
Wykonawca ma prawo do:

1) wydawania kierownikowi budowy potwierdzonych wpisem do dziennika budowy poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, a także wykonania prób badań 
i przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót oraz dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;
2) żądania od kierownika budowy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w razie, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać jakieś zagrożenie.
§6
1. W przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji zaszłaby konieczność wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych, prac dodatkowych nie objętych umową, Wykonawca nie może sam decydować o ich wykonaniu.
2. O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego.
3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią Wykonawca jest upoważniony do zlecenia Wykonawcy robót budowlanych realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu 
w dzienniku budowy.
4. Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach, o których mowa w ust. 3.

§7
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………. zł brutto (słownie: ………………………… …../100), w tym podatek VAT (23%) ………………… zł (słownie: ………………………………………/100). 
2. Kwota, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty dojazdu na plac budowy i nie będzie podlegać waloryzacji. 

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawionej faktury po zakończeniu inwestycji i bezusterkowym odbiorze końcowym robót. 
4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na konto Wykonawcy zgodne z tzw. „białą listą podatników VAT”, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

5. Za dzień płatności wynagrodzenia strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§8
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy,
wymagać będą formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.


§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie:

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do odstąpienia od Umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ustępów poniżej. 

5. Za istotne naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę rozumie się w szczególności:

a) naruszenie postanowień zawartych w § 1 i 4 Umowy gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów przedstawiciela Zamawiającego, a więc takich, których realizacji Zamawiający ma prawo oczekiwać w rozsądnym czasie dla należytego wykonania Umowy, 
b) gdy Wykonawca narusza inne postanowienia Umowy, w tym wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z Umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

6. O istotnym naruszeniu postanowień Umowy przez Wykonawcę Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, przy czym w piśmie wyznaczony będzie przez Zamawiającego rozsądny termin naprawy negatywnych działań Wykonawcy stanowiących istotne naruszenie postanowień Umowy. 

7. W przypadku przerwania prac z winy leżącej po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo żądać pokrycia poniesionych w związku z realizacją Umowy kosztów, proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac. W takim przypadku Wykonawca w przeciągu 7 dni przekaże Zamawiającemu raport z zaawansowania prac oraz wszelkie materiały, jakie zostały już opracowane w ramach Umowy.

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminom realizacji Umowy w przypadku, gdy uchybienie takie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

§ 10
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a) za rozwiązanie umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 
w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto;

b) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy - w wysokości 500 zł za każde tego rodzaju zdarzenie;

c) w przypadku zaistnienia opóźnień w wykonywaniu zadań wskazanych w § 4 umowy- w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych ustawy – Kodeks cywilny odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych. 

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo budowlane.

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.
WYKONAWCA:





ZAMAWIAJĄCY:

