Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 9/2017
Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Przydział zadań związanych z realizacją Budżetu Gminy Krzęcin na rok 2017
INEWSTYCJE I REMONTY
	Lp.
	Nazwa/rodzaj zadania
	Koszt zadania (zł)
	Środki własne (zł)
	Kwota i źródło dofinansowania zewnętrznego
	Osoba

Odpowiedzialna
	Termin realizacji

	1.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo – I etap.
	1.283.143
	353.318
	929.825
Regionalny Program Operacyjny WZ

	Zdzisław

Szymanowski
	31.12.2017

	2.
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (I etap): Szkoła Podstawowa w Krzęcinie.

	1.479.916
	221.987
	1.257.929

Regionalny Program Operacyjny WZ
	Monika Saganowska

Dariusz Kusal

Honorata Kłosek
	31.12.2017

	3.
	Zakup wozu strażackiego ratowniczo-gaśniczego
	ok. 853.000
	100.000
	703.000 
Regionalny Program Operacyjny WZ
	Janusz Suchorski,

Ryszard Kośmider
	30.06.2017

	4.
	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim poprzez budowę ścieżki rowerowej i trasy spacerowej oraz kontynuację zagospodarowania przy amfiteatrze w Krzęcinie.
	750.000
	204.590
	545.410
PROW - Lider Pojezierza
	Zdzisław

Szymanowski, Monika Saganowska
	31.12.2017

	5.
	Aktualizacja programu usuwania azbestu oraz realizacja III etapu akcji usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krzęcin.
	52.000
	-
	52.000
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska     i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
	Monika

Saganowska
	31.12.2017

	6.
	Rekultywacja składowiska 
odpadów komunalnych w Objezierzu.
	100.000
	50.000
	50.000
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska     i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
	Monika

Saganowska
	31.12.2017

	7.
	Budowa pomostu pływającego w Chłopowie.
	60.000
	21.822
	38.178

PROW - Lider Pojezierza
	Zdzisław Szymanowski, Dariusz Kusal
	31.12.2017

	8.
	Remont gminnych dróg oraz zimowe utrzymanie dróg.
	90.000
	90.000
	-
	Zdzisław

Szymanowski
	31.08.2017

	9.
	Budowa odcinka kanalizacji odpływowej na ul. Kwiatowej w Krzęcinie.
	35.000
	35.000
	-
	Janusz 

Suchorski
	31.10.2017


	10.
	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chłopowie (w kierunku cmentarza).
	20.000
	20.000
	-
	Janusz 

Suchorski
	31.10.2017

	11.
	Budowa odcinka chodnika przy drodze gminnej w Rakowie.
	150.000
	150.000
	-
	Zdzisław
Szymanowski, Dariusz Kusal
	30.09.2017
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